|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 01 | MP | MP, FS, LZ | MP, FS, LZ | 09/06/2020 | Versión Original |

**Acta de Reunión Nro. II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | Aplicación móvil para el seguimiento mundial de casos de Covid-19 con datos en tiempo real | | | |
| **Lugar** | Universidad Privada de Tacna | | **Fecha:** | 09/06/2020 |
| **Participantes** | **Del Docente:**  Flor Rodríguez, Alberto Johnatan – Ingeniero de Sistemas  **Del Equipo:**  Pilco Quispe, Mireya Flavia – Analista y Diseñador  Salamanca Contreras, Fiorella Rosmery – Programador  Zavala Venegas, Luis Ángel– Jefe de Proyecto y Tester | | | |
| **Objetivo(s)** | | | | |
| 1. Planear el Plan de Proyecto 2. Seleccionar un Estándar de Programación 3. Replantear los Requerimientos funcionales del sistema. 4. Diseño de Prototipos. 5. Documento de Plan de Pruebas 6. Documento de Arquitectura de Software. 7. Especificación de Casos de Uso   REVISIÓN DE ACTIVIDADES:(Acta 1)   * Selección del sistema a realizar 100% * Plantear los Requerimientos Funcionales 100% * Realización de Casos de Uso 100% | | | | |
| **Acuerdos** | | | | |
| En esta reunión se llego a un acuerdo mutuo de realizar todas las actividades faltantes para la presentación del proyecto seleccionado:  REPARTICIÓN DE ACTIVIDADES:   1. Doc. Plan de Proyecto Fiorella Salamanca 2. Doc. Estándar de Programación Luis Zavala 3. Doc. Requerimientos funcionales. Todos 4. Doc. Diseño de Prototipos. Mireya Pilco 5. Doc. Plan de Pruebas Luis Zavala 6. Doc. Arquitectura de Software. Mireya Pilco 7. Doc. Especificación de Casos de Uso Luis Zavala | | | | |
| **Aprobación** | | | | |
| Del Docente:  Flor Rodríguez, Alberto Johnatan | | Del proyecto:  Pilco Quispe, Mireya Flavia  Salamanca Contreras, Fiorella Rosmery  Zavala Venegas, Luis Ángel | | |